Cronograma de Desarrollo - ERP para Veterinaria

# Resumen de Etapas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa | Duración Estimada | Objetivo Principal |
| 1. Preparación del entorno | 1 día | Instalar herramientas y preparar entorno de desarrollo |
| 2. Creación de base de datos | 1-2 días | Diseñar y crear las tablas en SQLite |
| 3. Módulo de inventario | 2-3 días | Agregar, editar y buscar productos |
| 4. Módulo de clientes y pacientes | 2-3 días | Registrar y consultar clientes y mascotas |
| 5. Módulo de finanzas | 2 días | Registrar ingresos y egresos vinculados al inventario |
| 6. Interfaz con Streamlit | 1-2 días | Diseñar menú y formularios amigables |
| 7. Backup y exportación | 1 día | Automatizar respaldos y exportación a CSV |
| 8. Pruebas y entrega | 2 días | Probar en equipo del cliente y entregar funcionando |